## Slide 1: Tuần 1
Những task thực hiện trong tuần đầu tiên

## Slide 2: Task
Common
  Thực hiện cài đặt win ubuntu, môi trường lập trình, opencv trên laptop.
Long
  Cài đặt hệ điều hành, opencv và qt trên raspberry.
Tân
  Thực hiện chức năng thêm dữ liệu vào database code C/C++.
Bình
  Chuyển đổi lệnh convert rgb sang gray của opencv sang C/C++.
Ý
  Tìm hiểu kí hiệu người câm và thu thập hình ảnh làm cơ sở dữ liệu

## Slide 3: Đánh giá
Common
  Hoàn thành
Long
  Hoàn thành
Tân
  Hoàn thành
Bình
  Đang thực hiện (50%)
Ý
  Hoàn thành

## Slide 4: Task Common
Cài đặt hệ điều hành Ubuntu 14.04
Môi trường lập trình C/C++, lập trình trên Eclipse Cpp.
Cài đặt thư viện OpenCV 2.4.9 cho linux.
Cài đặt một số tool để thực hiện project ví dụ Github, Rabbit VCS, Teamviewer trên ubuntu.

## Slide 5: Task Common
Cài đặt hệ điều hành Ubuntu 14.04
Môi trường lập trình C/C++, lập trình trên Eclipse Cpp.
Cài đặt thư viện OpenCV 2.4.9 cho linux.
Cài đặt một số tool để thực hiện project ví dụ Github, Rabbit VCS, Teamviewer trên ubuntu.

## Slide 6: Task Tân
Cho người dùng thêm dữ liệu mới vào cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu là những thư mục chứa số lượng ảnh nhất định về dữ liệu được thêm vào.
Thực hiện:
  Cho người dùng nhập dữ liệu đồng thời kiểm tra dữ liệu có trùng không
  Chụp 20 tấm hình có chứa bàn tay bỏ vào thư mục dữ liệu vừa tạo.

## Slide 7: Task Bình
Thực hiện lệnh chuyển ảnh RGB sang Gray.
Mục đích: Sẽ áp dụng vào xử lí ảnh để có thể phân tích ra được ảnh nhị phân.
Vẫn còn đang trong quá trình chuyển sang code C/C++

## Slide 8: Task Ý
Thu thập dữ liệu cho database
Mục đích: Làm database cho quá trình máy học.
Đã lấy được hơn 10 người.